Estimastiva da refatoração naruto:

Falta fazer:

JogoServiceImplimente:

- terminar o metodo desviar; 2:30h
- implementar metodo validar nova roadada; 1:00h
- implementar metodo placar do jogo;
- implementar metodo finalizar jogo;
- implementar metodo visualizar historico;

JogoController
- implementar controller placar do jogo;
- implementar controller finalizar jogo;
- implementar controller visualizar historico;

DTOs
- implementar validaçoes 0:40h

Models
- Implementar os metodos desviar; 0:40h

Pown

- Colocar Swagger; 0:40h

Fazer os testes unitários;

- Revisão nos estudos de testes: 3:00h

Service Personangem;
- Testar Metodo NovoPersonagem; 1:30h
- Testar Metodo ListarPersonagens; 1:30h
- Testar Método AdcionarJutsus; 1:30h
- Testar Método apagar; 1:30h

Service Jogo;
- Testar Método novoJogo; 1:30h
- Testar Método atacarJutsu; 1:30h
- Testar Método desviar; 1:30h
- Testar Método placarDoJogo; 1:30h
- Testar Método finalizarJogo; 1:30h
- Testar Método vizualizarHistórico; 1:30h

Exceptions
- conferir StatusCode das exceções: 1:00h

Controllers
- testes manuais 2:00h
Total estimado: 26,5 horas
Equivalente a: aproximadamente 3 dias e 6 horas